Software Developer · Expert Opinion · Agent 1

Kaedah: Expert Opinion — jurutera perisian/arkitek sistem. Saya menilai dari segi seni bina sistem, integrasi data, keutamaan pembinaan, dan risiko teknikal. Saya tidak menggabungkan semua disiplin — itu tugas synthesizer lain.

Finding 1 — Gunakan PHP + MySQL di Hostinger, bukan platform berbayar

Reasoning: Hostinger shared hosting hampir pasti menyokong PHP dan MySQL tanpa kos tambahan. Ini paling selari dengan kekangan “tanpa modal” dan domain sedia ada. Aplikasi web ringan boleh di-deploy sebagai subdomain seperti academy.mimosacademy.com atau subfolder.
Evidence: Laman MIMOS Academy sedia wujud [4], jadi persekitaran hosting sudah tersedia. Fail sumber yang diberi adalah Excel — PHP mempunyai pustaka PhpSpreadsheet yang matang untuk baca/tulis Excel.
Trade-off: PHP shared hosting tidak sesuai untuk background job berat atau real-time processing. Tetapi untuk frekuensi muat naik harian/mingguan, ia mencukupi. Elakkan Node/Python di Hostinger shared kerana deployment lebih sukar tanpa VPS. Pilihan low-code seperti Appsmith/n8n selalunya perlukan VPS atau kontena, tidak sesuai dengan kekangan semasa.

Finding 2 — Bina satu entiti pusat bernama Program/Opportunity

Reasoning: R1/R2/R3 sebenarnya adalah tiga “view” berbeza kepada satu rantai data yang sama: peluang jualan (R3) → sebut harga → PO → invois → kutipan (R1) → dan jika program latihan, rekod peserta (R2). Sistem mesti ada satu entiti pusat Program yang menghubungkan semua ini.
Evidence: Dalam invoice_2026.xlsx dan R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx, satu program yang sama muncul dengan maklumat quotation, PO, invoice, status bayaran. Dalam R2 Overall Report 2026.xlsx, program yang sama muncul dengan data peserta. Jika tiada ID program tunggal, laporan akan cepat berpecah.
Trade-off: Model normalized (jadual berasingan untuk program, quotation, PO, invoice, payment, participant) memerlukan kerja awal lebih banyak, tetapi elakkan duplikasi dan salah padan. Model denormalized lebih cepat dibina tetapi akan menyusahkan apabila data bertambah.

Finding 3 — Fasa pertama mesti berasaskan import Excel, bukan input manual

Reasoning: Pasukan MASB sudah biasa menghasilkan dan memuat naik fail Excel. Mengubah kelakuan terus kepada input borang berisiko. Sistem perlu menerima fail Excel, membaca helaian yang diketahui, membersihkan data, dan simpan ke pangkalan data.
Evidence: Fail sumber termasuk 00. Quotation Tracker (1).xlsx, R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx, R3 Group 2026 Funnel Tracker.xlsx, R2 Overall Report 2026 (1).xlsx, office_funnel_2026-08-19.xlsx, sales_report_2026-08-19.xlsx, invoice_2026.xlsx, cost_of_sales_2026.xlsx. Format berbeza, ada sel bercantum, ada ralat Excel seperti #REF! dan #DIV/0!, dan nama lajur tidak seragam.
Trade-off: Parser rigid kepada format sekarang lebih cepat dibina, tetapi akan rosak jika team menukar template. Parser dengan “column mapping profile” lebih fleksibel tetapi mengambil masa. Syor: mula dengan mapping tetap untuk 5–7 fail utama, kemudian tambah pemetaan dinamik selepas stabil.

Finding 4 — Bina enjin pemadanan berasaskan kunci perniagaan, bukan padanan teks mentah

Reasoning: Untuk sistem mengesan “bila data baru masuk dan chain data tersebut”, ia perlu memadankan rekod merentas fail. Kunci terbaik ialah nombor quotation, tetapi dalam data sedia ada nombor quotation tidak konsisten.
Evidence:

R1 ada MA/QT/2026(0001) sedangkan Quotation Tracker ada MSSB/QT/TRA/2026/0001.

SIRIM Academy dalam R1 guna MASB/QT/TRA/2026/0011rev1, manakala dalam Quotation Tracker guna MSSB/QT/TRA/2026/0011.

Nama syarikat juga tidak seragam: MSSB, MIMOS Services Sdn Bhd, MIMOS Berhad merujuk entiti berbeza tetapi perlu dipetakan dengan teliti.
Trade-off: Pemadanan automatik 100% tidak realistik. Perlu kombinasi: kunci tepat untuk confidence tinggi, fuzzy matching untuk nama syarikat/tajuk, dan “exception queue” untuk pengesahan manual oleh PIC. Jangan buang rekod yang tidak dapat dipadankan — simpan dalam status unmatched dan paparkan untuk tindakan.

Finding 5 — Reka bentuk berperingkat: upload → semakan → input terus → automasi

Reasoning: Sistem perlu meniru evolusi yang dinyatakan dalam brief: peringkat awal admin upload fail; kemudian team mula update terus dalam sistem; akhirnya sistem tunjukkan follow-up, pending, dan amaran. Ini perlu dibina secara berperingkat supaya pengguna tidak tenggelam.
Evidence: office_funnel_2026-08-19.xlsx sudah mencatat Action Item, PIC, Due Date, Status, Notes — ini menunjukkan pasukan sudah ada budaya task tracking walaupun manual.
Trade-off: Jika input terus diperkenalkan terlalu awal tanpa peraturan data, kualiti akan jatuh. Fasa upload dahulu membolehkan sistem belajar struktur data dan membina kepercayaan. Selepas itu, input terus boleh menggantikan sebahagian upload. Automasi WhatsApp/email boleh ditangguhkan hingga fasa akhir kerana integrasi luar biasanya memerlukan kos atau kelulusan.

Finding 6 — Dashboard dan eksport R1/R2/R3 mesti dijana daripada data tersimpan, bukan daripada fail asal

Reasoning: Pengurusan mahu lihat dashboard dan export Excel “bila-bila masa”. Ini hanya boleh berlaku jika data sudah distruktur dalam pangkalan data. Sistem perlu menjana semula laporan R1, R2, R3 daripada pangkalan data, bukan sekadar memaparkan Excel mentah.
Evidence: R1 memerlukan lajur seperti Invoice No, Payment Status, Due Date, Days Outstanding, Amount Collection. R2 memerlukan Total peserta, Bumiputera vs Non-Bumiputera, Revenue including 8% SST. R3 memerlukan Forecast Value, Weighted Value, Probability, Status, PO/Secured. Semua ini ada dalam fail sumber, jadi mapping adalah jelas.
Trade-off: Eksport Excel yang meniru 100% format sedia ada mengambil masa lebih lama. Syor mulakan dengan eksport asas yang mengandungi lajur kritikal, kemudian tambah format dan formula selepas pengesahan pengguna. Pustaka PhpSpreadsheet boleh menghasilkan .xlsx yang boleh dimuat turun oleh manager.

Finding 7 — Sediakan pengurusan pengguna, peranan, dan audit trail sejak awal

Reasoning: Sistem akan digunakan oleh 18+ pengguna dengan peranan berbeza: Super Admin, team MASB, PIC, dan mungkin pengurusan. Tanpa peranan, sukar menentukan siapa boleh edit data kewangan.
Evidence: User Profiles Mapping.xlsx sudah menyediakan staff_name, role, email, dan password sementara. Fail ini boleh dijadikan senarai pengguna awal. Data kewangan dalam invoice_2026.xlsx dan cost_of_sales_2026.xlsx adalah sensitif.
Trade-off: Sistem log masuk individu lebih kompleks daripada satu shared login, tetapi penting untuk audit dan accountability. Gunakan password hashing, HTTPS, dan pastikan backup pangkalan data Hostinger diaktifkan. Jangan simpan password dalam teks biasa.

Finding 8 — Utamakan “penjejakan perubahan” dan “senarai tindakan” berbanding automasi penuh

Reasoning: Nilai sebenar sistem pada peringkat awal bukan automasi WhatsApp/email, tetapi mengesan perubahan rekod: quotation baru, PO masuk, invoice diterbitkan, status bayaran berubah, peserta ditambah. Ini boleh dibina dengan membandingkan hash setiap rekod selepas import.
Evidence: office_funnel_2026-08-19.xlsx sudah ada Aging (Days), Due Date, Status, dan Notes untuk follow-up manual. Dalam R1, terdapat Payment Status = UNPAID, FOLLOW UP, Overdue by X days. Sistem boleh menyerlahkan perkara ini secara automatik.
Trade-off: Membina enjin notifikasi penuh (email/WhatsApp/Telgram) adalah kompleks dan mungkin memerlukan perkhidmatan luar. Mulakan dengan in-app dashboard: Perubahan Hari Ini, Dokumen Pending, Bayaran Belum Masuk, Program Tidak Lengkap. Itu sudah menjimatkan banyak kerja manual.

Finding 9 — Bersihkan data dan wujudkan kamus data sebelum sistem stabil

Reasoning: Kejayaan sistem ini bergantung pada konsistensi data. Jika nombor quotation, nama syarikat, dan jenis program tidak diseragamkan, sistem akan menghasilkan padanan salah dan laporan tidak tepat.
Evidence:

Quotation Tracker menggunakan MSSB/QT/TRA/..., manakala R1 dan invoice_2026 menggunakan MASB/QT/TRA/... dan MA/QT/....

Nama klien seperti PUNB berbanding Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB).

R2 mengandungi tajuk program berbeza dengan invoice_2026 walaupun merujuk program sama.

Terdapat ralat formula seperti #REF!, #DIV/0! dalam R2 Overall Report yang perlu diabaikan semasa import.
Trade-off: Data cleanup menyeluruh sebelum bina sistem akan melambatkan MVP. Tetapi membina sistem tanpa peraturan alias dan normalisasi akan menyebabkan banyak rekod unmatched. Syor: wujudkan “data dictionary” dan jadual alias semasa fasa pembinaan, bukan selepas go-live.

Finding 10 — Action plan 60–90 hari tanpa modal

Reasoning: Projek ini boleh dibahagikan kepada binaan kecil yang boleh diuji oleh pasukan MASB tanpa menunggu sistem sempurna.
Evidence: Semua sumber data sudah wujud dalam bentuk Excel. Ini bermakna fasa pertama tidak memerlukan integrasi API pihak ketiga.
Action plan cadangan:

Minggu 1–2: Tentukan program_id dan struktur pangkalan data; sediakan users, programs, quotations, purchase_orders, invoices, payments, participants, import_logs.

Minggu 3–4: Bina import Excel untuk 3 fail utama: Quotation Tracker, R1 Income Statement, R3 Funnel. Tunjukkan data mentah yang berjaya diimport.

Minggu 5–6: Bina matching engine untuk memautkan quotation → invoice → payment. Paparkan rekod unmatched untuk pengesahan manual.

Minggu 7–8: Bina dashboard R1/R2/R3 asas dan butang eksport Excel.

Minggu 9–10: Tambah R2 upload dan Bumiputera vs Non-Bumiputera. Tambah notifikasi in-app dan senarai follow-up.

Minggu 11–12: Pilot dengan Super Admin dan 2–3 PIC. Baiki mapping sebelum buka kepada semua team.
Trade-off: Carta ini menganggap seorang pembangun atau pembangun sambilan. Jika tiada pembangun, gunakan alat seperti Google Sheets + App Script sebagai perantaraan pertama, tetapi itu tidak akan mencapai integrasi automatik penuh seperti sistem yang dibayangkan.

Kesimpulan pakar: sistem ini boleh dicapai tanpa modal jika dibina sebagai aplikasi web PHP/MySQL di Hostinger, dimulakan dengan import Excel dan keutamaan kepada penjejakan perubahan. Jangan mulakan dengan automasi notifikasi atau input terus sehingga data dan pemadanan stabil.

Data Scientist · First Principles · Agent 2

Dapatan Awal Data Scientist — Guna Kaedah First Principles
Saya hanya fokus kepada pemodelan data, kualiti data, integrasi dan analitik. Bukan cadangan pembangunan penuh.

1. Wujudkan satu entiti tunggal “Program/Peluang” sebagai sumber kebenaran

Prinsip pertama: R1, R2 dan R3 sebenarnya tiga pandangan berbeza kepada objek perniagaan yang sama — peluang jualan / projek latihan / program. Daripada meniru tiga helaian Excel, sistem perlu mencipta satu “Program ID” yang menyatukan semua.

Bukti: Data yang sama muncul dalam banyak fail dengan ejaan dan struktur berbeza. Contoh: MINDEF ada dalam R3 (MINDEF, In-House AI Training Cohort 1), dalam R1 (Training - Train-The-Trainer: Certified AI Trainer (In-House)), dan R2 (TTT: Certified AI Trainer and AI Integration (MINDEF Cohort 1)). Tanpa ID tunggal, sukar untuk tahu ia program yang sama.

Trade-off: Pemodelan data yang betul mengambil masa, tetapi tanpa ID tunggal sistem hanya menjadi storan fail, bukan sistem yang boleh jejak rantaian data seperti yang anda mahu.

2. Reka bentuk data sebagai “event log” (log peristiwa), bukan jadual laporan siap

Prinsip pertama: Setiap dokumen atau tindakan adalah peristiwa yang berlaku pada satu masa. Status bukan label bebas; ia terhasil daripada peristiwa tersebut.

Cadangan: Simpan peristiwa seperti:

Lead_daftar (R3)

Quotation_dikeluarkan

PO_diterima

Invoice_dijana

Bayaran_diterima

Latihan_selesai

Peserta_direkodkan

Bukti: Contohnya Program A mula di R3 sebagai funnel, kemudian muncul quotation dalam 00. Quotation Tracker, kemudian invoice dalam invoice_2026. Ini ialah rantaian peristiwa, bukan satu helaian statik.

Trade-off: Lebih kompleks dari Excel biasa, tetapi membolehkan sistem kesan perubahan, deduplikasi, dan paparan R1/R2/R3 secara automatik.

3. Kunci padanan data mesti berlapis, bukan hanya nama syarikat + tajuk

Prinsip pertama: Nama, ejaan, dan format tidak konsisten; padanan tepat akan gagal. Perlu kombinasi kunci deterministik dan kemungkinan (probabilistic).

Bukti:

Prefix quotation tidak seragam: MA/QT/2026(0001) dalam R1, tetapi kebanyakan lain MASB/QT/TRA/2026/xxxx.

Nama staf berbeza ejaan: Adilah vs Adila, Fuziah vs Fuzy vs Fuzi, Solehin vs Suhairi.

Nama program sama tetapi versi berbeza: MSSB/QT/TRA/2026/0011 vs rev1, rev2, rev4.

Cadangan: Gunakan kombinasi kunci berlapis:

ID unik dalaman yang dihasilkan sistem

No. quotation/PO/invoice yang dinormalize

Padanan nama syarikat + tarikh + tajuk (fuzzy)

Trade-off: Padanan fuzzy boleh salah cantum; perlu ada semakan manual untuk keyakinan rendah. Tetapi tanpa padanan berlapis, data akan berpecah dan laporan tidak tepat.

4. Proses muat naik mesti idempotent dan menyimpan sejarah — bukan replace semua

Prinsip pertama: Fail Excel diulang muat naik; baris sama boleh muncul dalam banyak fail. Sistem perlu tahu mana rekod baharu, mana kemaskini, dan mana pendua.

Bukti:

R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx dan invoice_2026.xlsx mengandungi banyak baris yang sama.

R3 Group 2026 Funnel Tracker.xlsx dan sales_report_2026-08-19.xlsx saling bertindih, tetapi sales_report mempunyai baris tambahan (seperti DPIM, Bank Rakyat, Air Borneo) yang tidak ada dalam R3.

office_funnel_2026-08-19.xlsx mengandungi status tindakan harian yang perlu digabung tanpa menimpa.

Cadangan: Gunakan staging → semak hash baris → merge ke jadual utama. Simpan source_file, uploaded_at, dan row_hash. Jika hash sama, abaikan; jika berbeza, simpan versi baharu. Simpan semua perubahan dalam jadual audit.

Trade-off: Membina log append-only lebih kompleks daripada TRUNCATE + INSERT, tetapi memastikan jejak audit dan elak kehilangan data.

5. Kualiti data sekarang tidak cukup baik untuk automasi penuh — perlu pembersihan semasa muat naik

Prinsip pertama: Sistem hanya boleh sebaik data yang masuk. Jika data mentah ada ralat formula, kosong, format tidak konsisten, laporan automatik akan salah.

Bukti:

R2 Overall Report 2026 mempunyai ralat #REF!, #DIV/0!, 0.5 day, dan formula total yang rapuh.

cost_of_sales_2026.xlsx kebanyakan kos 0, menyebabkan Net Profit 100% — tidak realistik, mungkin kos belum diisi.

Format tarikh bercampur (1/6/26, 6-Jan-26, 12/18/25).

Nilai SST adakala - untuk Rental-Space atau MB, adakala kosong.

Nama akaun tidak konsisten: MSSB, MIMOS, MB, MIMOS Berhad, MIMOS Services Sdn Bhd.

Cadangan: Wujudkan peraturan validasi pada masa muat naik: format tarikh, angka mesti numerik, medan wajib, enum status. Tolak atau tandakan baris perlu semakan jika tidak mematuhi.

Trade-off: Validasi ketat mungkin menyebabkan beberapa fail ditolak dan menambah kerja manual, tetapi lebih baik daripada laporan yang senyap-senyap salah.

6. Kira KPI dari event log, jangan simpan formula dalam sel

Prinsip pertama: Pelaporan R1/R2/R3 adalah agregasi peristiwa. Kalau formula dikira dinamik, perubahan sumber data akan sentiasa konsisten.

Contoh KPI penting:

R3 Funnel: jumlah forecast, weighted forecast (Forecast × Probability), win/lost, conversion rate, pipeline by stage.

R1 Income: jumlah invoice, jumlah collection, outstanding (belum bayar), aging days, SST, payment follow-up.

R2 Peserta: jumlah peserta latihan, Bumiputera vs Non-Bumiputera, jumlah program, jumlah caj.

Bukti: R3 sudah ada formula Weighted Forecast = Forecast × Probability, tetapi tidak konsisten; ada baris Probability 100% dengan Weighted kosong. R1 sudah ada Days Outstanding, tetapi ada baris dikira Overdue by 120 days padahal tarikh tidak konsisten. Ini perlu dipindah ke logik sistem, bukan bergantung pada Excel.

Trade-off: Prakira KPI menuntut definisi perniagaan yang jelas (contohnya bilakah payment “PAID”, adakah tarikh bayaran kosong bermakna belum bayar). Definisikan dahulu, barulah sistem boleh kira dengan betul.

7. Status peringkat mesti diterjemah kepada state machine, bukan teks bebas

Prinsip pertama: Rantaian funnel → quotation → PO → invoice → payment adalah aliran kerja. Sistem perlu tahu peralihan sah dan pengecualian.

Bukti:

R3 guna status: Early engagement, Qualified lead/Tender in progress, Proposal/Tender submitted, Negotiation stage, Verbal commitment, Contract signed/PO issued, Lost/No-go.

Quotation tracker guna Status dan Payment Status.

R1 guna Payment Status (PAID/UNPAID) dan Status (DONE/FOLLOW UP).

Tidak semua status didefinisikan dengan jelas. Contoh: MINDEF dalam R1 Payment Status UNPAID tetapi Status FOLLOW UP; dalam R3 Contract signed/PO issued. Sistem perlu boleh tunjuk di mana program tersekat.

Cadangan: Tentukan state machine dengan peralihan sah, contohnya: Lead → Quotation Dikeluarkan → PO Diterima → Invoice Dijana → Bayaran Diterima
Setiap peringkat ada tarikh dan dokumen.

Trade-off: State machine yang ketat mungkin kurang fleksibel untuk kes luar biasa, tetapi boleh ada status “Override” dengan kebenaran admin.

8. Seni bina di Hostinger perlu ringkas dan tidak bergantung kepada perkhidmatan berbayar

Prinsip pertama: Tanpa modal, perlu guna apa yang tersedia pada shared hosting Hostinger: PHP/MySQL, atau Python (jika disokong), cron job, dan storan fail.

Cadangan:

Guna pangkalan data MySQL untuk jadual program, event, user, source_file, dan audit.

Aplikasi web ringkas (PHP atau Python/Flask) untuk muat naik fail, parsing XLSX, paparan dashboard, dan export Excel.

Gunakan perpustakaan pemprosesan Excel (contohnya PHP PhpSpreadsheet atau Python openpyxl).

Simpan fail di luar web root, cuma simpan metadata dan data selepas diparsing dalam DB.

Guna cron job untuk semakan berkala, bukan proses manual.

Bukti: Fail Excel diberikan dalam pelbagai format; parsing memerlukan perpustakaan, tidak boleh manual. Hostinger biasanya menyokong PHP dan MySQL tanpa kos tambahan.

Trade-off: Aplikasi tersuai memberikan kawalan penuh tetapi memerlukan pembangunan. Pilihan alternatif seperti Google Sheets/AppSheet mungkin lebih cepat, tetapi sukar untuk kawal data berbilang fail dan kebenaran dalaman seperti yang anda perlu.

9. Fasa pertama: bina MVP, jangan cuba selesaikan semua masalah sekaligus

Prinsip pertama: Sistem besar yang gagal diguna tidak lebih baik daripada Excel. Lebih baik lancarkan modul kecil yang jelas nilai.

Cadangan MVP:

Pangkalan data + modul muat naik fail Excel.

Parsing standard untuk fail-fail sedia ada (R1, R3, quotation, invoice).

Padanan asas menggunakan no dokumen atau nama syarikat + tarikh.

Paparan R1/R2/R3 dan beberapa KPI ringkas.

Export laporan Excel.

Selepas MVP berfungsi, tambah borang input terus dan peringatan tindakan.

Bukti: Tidak semua ahli MASB sedia mengisi sistem terus. Anda sendiri nyatakan peringkat awal hanya admin muat naik fail. Jadi automasi muat naik adalah nilai segera yang boleh dibuktikan.

Trade-off: MVP kurang lengkap, tetapi mengurangkan risiko pembaziran masa. Fasa penuh boleh dikembang kemudian berdasarkan maklum balas sebenar.

10. Keselamatan, sandaran dan tadbir urus data tidak boleh diabaikan

Prinsip pertama: Data ini mengandungi maklumat kewangan, pelanggan, telefon dan email. Walaupun untuk kegunaan dalaman, kebocoran boleh merosakkan reputasi.

Cadangan minimum:

HTTPS diaktifkan.

Kata laluan kuat, peranan pengguna (Admin, PIC, Viewers) berdasarkan fail User Profiles Mapping.xlsx.

Sandaran pangkalan data dan fail secara automatik.

Log audit setiap perubahan data (siapa, bila, dari fail apa).

Simpan fail muat naik dalam folder tidak boleh diakses umum.

Bukti: Fail sedia ada mengandungi email staf dan pelanggan, nombor telefon, nilai invoice, status bayaran. SQL injection atau pendedahan awam adalah risiko nyata.

Trade-off: Langkah keselamatan menambah kerumitan, tetapi lebih murah daripada membaiki kebocoran data selepas berlaku.

Kesimpulan dari lensa Data Scientist:
Sistem ini bukan sekadar memindahkan Excel ke web; ia perlu menjadi sumber kebenaran tunggal dengan model data event log, padanan kunci yang kukuh, pembersihan data automatik, dan KPI dikira secara dinamik. Gunakan pendekatan MVP di Hostinger dengan MySQL dan aplikasi ringkas. Setiap trade-off di atas perlu diputuskan bersama pengguna dan pentadbir sebelum pembangunan penuh.

Systems Architect · Systems Thinking · Agent 3

Saya kekal dalam disiplin Systems Thinking — saya tidak menyediakan action plan penuh, tetapi menghantar penemuan sistemik untuk digabungkan oleh agen sintesis.

Finding 1: R1, R2, R3 ialah tiga "pandangan" proses yang sama, bukan tiga sistem berasingan

Alasan:
Struktur menentukan tingkah laku. Jika R1, R2, R3 kekal sebagai tiga fail berasingan yang diselenggara secara manual, percanggahan data tidak dapat dielakkan. Sistem patut menjadikan R1/R2/R3 sebagai output atau view daripada satu model data kanonik.

Bukti:

R1 R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx menunjukkan MINDEF berstatus PAID, tetapi invoice_2026.xlsx menunjukkan UNPAID dan cost_of_sales_2026.xlsx menunjukkan No Data untuk payment date.

Data yang sama dipotong mengikut format berbeza, menyebabkan penyelarasan harian diperlukan.

Trade-off:
Perlu migrasi awal dan pemetaan data sedia ada. Orang ramai perlu mula mempercayai laporan terbitan sistem berbanding spreadsheet masing-masing. Namun kos ini lebih rendah daripada terus menyelaraskan fail bercanggah setiap minggu.

Finding 2: Kunci pemadanan entiti ialah leverage tertinggi

Alasan:
Sistem ini bergantung pada mengaitkan rekod dari pelbagai fail. Tanpa ID program yang stabil, rantaian funnel → quotation → PO → invoice → pembayaran tidak dapat dikesan dengan pasti.

Bukti:

Nama pelanggan sama dieja berbeza: University College TATI vs TATI, MIMOS Berhad vs MIMOS Services Sdn Bhd.

Ada dua siri nombor quotation berbeza: MSSB/QT/TRA/2026/0001 dan MASB/QT/TRA/2026/0001.

R1 menunjukkan program sama di baris 10 dan 12 dengan nilai PO berbeza, tetapi tiada ID untuk mengesahkan ia program yang sama.

Trade-off:
Pemadanan automatik boleh menghasilkan pasangan salah. Perlukan skor keyakinan dan semakan manual untuk pasangan rendah. Tetapi kos pemadanan salah masih lebih kecil daripada kehilangan rantaian data sepenuhnya.

Finding 3: Log peristiwa lebih penting daripada snapshot spreadsheet

Alasan:
Untuk mengesan rantaian dan tidak membuat kesimpulan salah, sistem perlu menyimpan peristiwa berasaskan masa (contoh: quotation dihantar, PO diterima, invoice dikeluarkan, pembayaran diterima), bukan hanya status terkini.

Bukti:

office_funnel_2026-08-19.xlsx sudah menyimpan Created At, Updated At, dan nota berperingkat seperti [18/8/2026] 5 company has provide the feedback. Ini menunjukkan pasukan sebenarnya sudah bekerja secara log peristiwa.

R3 Group 2026 Funnel Tracker.xlsx hanya mengandungi status semasa, tanpa masa berubah.

Trade-off:
Penyimpanan event membina lebih banyak jadual dan baris. Tetapi volum data kecil; faedah audit trail dan pengesanan perubahan adalah besar. Perlu pastikan data append-only, disertakan sumber fail dan hash.

Finding 4: Muat naik mestilah idempotent dan berasaskan perubahan, bukan ganti buang

Alasan:
Admin akan memuat naik fail Excel berulang kali. Jika sistem hanya membaca fail dan memasukkan semula semua baris, penduaan dan status lama boleh menimpa status baharu.

Bukti:
Aliran yang diminta oleh pengguna sendiri: “admin upload fail yang diupdate team MASB, system akan semak semua data yang ada dari setiap Excel, Sekiranya ada data baru masuk, system kesan dan identify chain data.” Ini adalah keperluan perubahan, bukan penggantian.

Trade-off:
Hash baris boleh berubah hanya kerana perubahan format Excel. Perlu menormalkan tarikh, nombor, trim ruang sebelum hash. Gunakan kunci logik seperti nombor quotation/invoice jika tersedia, hash sebagai sandaran.

Finding 5: Kawal perbendaharaan kata dan petakan nilai legasi

Alasan:
Status yang berbeza menghalang agregasi dan dashboard. Tanpa standard, R1/R2/R3 tidak dapat dibandingkan.

Bukti:

R1 menggunakan status DONE, FOLLOW UP, PAID, UNPAID.

R3 Group 2026 Funnel Tracker.xlsx menggunakan Contract signed/PO issued, Early engagement, Lost/No-go, Negotiation stage, Proposal/Tender submitted, Verbal commitment.

office_funnel_2026-08-19.xlsx menggunakan In Progress, Done, Pending.
Ketiga-tiga menggambarkan konsep sama tetapi tiada peta nilai seragam.

Trade-off:
Dropdown yang ketat boleh menghalang pengguna yang biasa dengan teks bebas. Gunakan pemetaan automatik, simpan raw_value asal, dan benarkan nilai belum dipetakan untuk semakan manual.

Finding 6: R2 ialah entiti “latihan/peserta” berasingan daripada “jualan/invoice”

Alasan:
R2 mencatat semua latihan, termasuk yang tidak menjana pendapatan. Sistem tidak boleh menganggap R2 sebagai subset R1.

Bukti:
R2 Overall Report 2026 (1).xlsx mengandungi banyak program tanpa caj kewangan, contohnya AI Practitioner Series, NADI Prompts, dan latihan dalaman. Ia juga menyimpan data peserta Bumiputera vs Non-Bumiputera yang tidak wujud dalam tracker kewangan.

Trade-off:
Kalau setiap latihan dipaksa dikaitkan dengan invoice, R2 akan gagal untuk latihan percuma. Perlu entiti training_event berasingan, dengan pautan pilihan kepada engagement atau invoice. Ini menambah satu lapisan konsep, tetapi menjadikan R2 tepat.

Finding 7: Masa dan tunggakan mesti dikira daripada peristiwa, bukan disimpan sebagai nilai statik

Alasan:
Tarikh pembayaran, due date, dan days outstanding sering berubah. Kalau disimpan sebagai angka, laporan cepat lapuk.

Bukti:

R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx menyimpan Days Outstanding seperti Overdue by 120 days secara manual.

office_funnel_2026-08-19.xlsx menyimpan Aging (Days).

invoice_2026.xlsx menyimpan Due Date tetapi ada tarikh tidak konsisten dengan status.

Trade-off:
Pengiraan dinamik memerlukan parsing tarikh yang teguh dan parameter “as at date”. Gunakan tarikh acara (invoice date, payment date) dan kira semula due date daripada payment terms. Ini lebih mudah diselenggara daripada angka statik.

Finding 8: Gelung maklum balas penggunaan ialah kunci adopsi

Alasan:
Sistem hanya dipakai jika pengguna melihat nilai segera. Gelung harus maklumkan apa yang perlu tindakan, bukan hanya membentang status.

Bukti:
Pengguna sendiri menyebut masalah semasa: “banyak benda yang perlu dibuat secara manual terutama untuk monitor, communicate, reminder, followup.”
office_funnel_2026-08-19.xlsx lebih kerap dikemas kini berbanding R1/R2/R3, menunjukkan pasukan memilih alat yang memberi manfaat tindakan.

Trade-off:
Notifikasi berlebihan menyebabkan pengguna mengabaikan mesej. Perlu kawal kekerapan, contohnya digest harian/mingguan dan paparan “perlu tindakan” di dashboard utama. Maklumat yang tepat pada masa perlu mengubah tingkah laku.

Finding 9: Kekangan Hostinger menentukan seni bina MVP

Alasan:
Tiada modal. Hostinger biasanya menyediakan PHP + MySQL, sumber terhad, dan cron job mungkin terhad. Sistem harus dibina sebagai monolit modular ringkas, bukan microservices.

Bukti:
Sumber data sedia ada adalah fail Excel kecil: R1...xlsx, R2...xlsx, R3...xlsx, invoice_2026.xlsx, cost_of_sales_2026.xlsx. Ini boleh dimuatkan dalam pangkalan data MySQL biasa.

Trade-off:
Jangan bina sistem yang terlalu kompleks dengan rangkaian tugas latar belakang. Mulakan dengan pemprosesan Excel semasa muat naik, dan elakkan keperluan cron masa nyata. Jika notifikasi masa nyata diperlukan, gunakan pencetus ketika log masuk atau butang “semak sekarang” sebagai penyelesaian pertama.

Input kepada agen sintesis

Penemuan saya menekankan:

Model kanonik berpusatkan engagement dan training_event.

Layer pemadanan entiti dengan ID tidak stabil.

Event sourcing untuk pengesanan rantaian.

Muat naik idempotent dengan normalisasi.

Piawaian status dan pemetaan nilai legasi.

Pemisahan R2 daripada R1.

Pengiraan tarikh secara dinamik.

Loop maklum balas adopsi.

Seni bina MVP sesuai Hostinger.

Ini menyediakan asas sistemik untuk dijadikan action plan oleh agen lain.

Financial Analyst · Scenario Planning · Agent 4

Financial Analyst — Scenario Planning

Saya menilai data R1/R2/R3 ini melalui 3 senario:
S1 = kekal manual/status quo · S2 = sistem Fasa 1 (admin upload, sistem detect chain) · S3 = sistem penuh (direct update + dashboard). Dapatan ini bukan pelan pembangunan penuh — ia input kewangan untuk agen sintesis.

1. Laporan untung 100% adalah ilusi — kos jualan tidak diisi Alasan: Dalam cost_of_sales_2026, semua baris menunjukkan Cost of Sales = 0, Commission = 0, BRO Incentive = 0, maka Net Profit sama dengan Invoice Value. Ini menjadikan setiap program nampak untung 100%, sedangkan realitinya ada kos penceramah, penyediaan bahan, sewa, komisen, HRDCorp, dsb. Bukti: 23 baris dalam cost file bernilai RM247,482.19 invoice value, semuanya dicatat 100% margin. Jika nisbah kos sebenar hanya 20%–40%, untung subset ini jatuh kepada sekitar RM148.5k–RM198.0k, bukan RM247.5k. Trade-off: Isi kos menambah kerja admin, tetapi tanpa itu keputusan harga, komisen, dan untung program adalah tidak boleh pakai. Sistem Fasa 1 wajib menyediakan medan kos, walaupun admin upload Excel.

2. Fail invois dan kos jualan tidak padan — 6 invois ≈ RM149,972.03 hilang daripada analisis Alasan: Laporan kewangan memerlukan semua invois dipadankan dengan kos. Jika sebahagian invois tidak wujud dalam fail kos, hasil, kutipan, dan komisen akan dinyatakan rendah. Bukti: invoice_2026 baris 24–28 bernilai RM149,972.03 tidak hadir dalam cost_of_sales_2026 yang berhenti pada baris 23. Jumlah invois penuh tersedia ialah RM397,454.22; ini bermakna kira-kira 37.7% nilai invois tidak dipadankan. Trade-off: Sistem upload lebih mudah jika hanya terima fail baru, tetapi sistem mesti ada ciri “unmatched invoice” dan menolak laporan separa, bukan senyap-senyap menggugurkan data.

3. Rantaian secured → invoiced → collected perlu dipantau sebagai KPI utama Alasan: Funnel R3 bukan wang tunai. Banyak peluang sudah menang tetapi belum dibilkan; banyak pula sudah dibil tetapi belum dikutip. Bukti: Dalam 45 baris R3 yang tersedia, nilai secured ialah ±RM831,459 tetapi jumlah invois dalam invoice_2026 hanya ±RM397,454.22. Ini memberi jurang “menang tetapi belum dibil” sekitar ±RM434,005. Di pihak invois pula, baris berstatus UNPAID berjumlah ±RM130,739.63; jika dimasukkan baris blank status, ia menjadi ±RM153,885.46. Trade-off: Sistem S2 perlu menghasilkan tiga angka setiap masa:

secured not invoiced

invoiced not collected

collected + reconciled
Ini lebih kerja berbanding laporan biasa, tetapi ini sumber nilai kewangan sebenar sistem.

4. Status bayaran bercanggah antara fail R1 dan invois — perlukan satu sumber kebenaran Alasan: Jika status bayaran berbeza antara fail R1, invois, dan kos, laporan R1 tidak boleh dipercayai untuk susulan hutang dan unjuran tunai. Bukti: Program MINDEF bernilai invois RM46,285 dicatat PAID dalam R1 tetapi UNPAID dalam invoice_2026. UPM pula gagal dipadankan: R1 mencatat invois 95000039/2026, manakala invoice_2026 mencatat “Pending @ Fin”. Ada juga kes bayaran sebelum tarikh invois: Efficient Frontier bayar 31-Jan-2026 tetapi invois bertarikh 9-Feb-2026; UPM bayar 28-Apr tetapi invois 30-Apr. Trade-off: Satu sumber kebenaran lebih ketat dan mungkin mengecewakan pengguna yang biasa update verbal, tetapi ia wajib untuk audit. Sistem harus simpan timestamp, updated by, dan bukti pembayaran sebelum status berubah.

5. Risiko duplikasi invois boleh menaikkan hasil palsu sehingga RM26,800 Alasan: Invois sama boleh muncul dengan nilai berbeza kerana semakan semula, split billing, atau kesilapan salinan. Tanpa deduplikasi, dashboard hasil akan terlebih catat. Bukti: invoice_2026 baris 10 dan 12 adalah untuk MIMOS Services Sdn Bhd, program sama “Leadership & Shared Vision: Aligning People, Purpose & Performance”, tarikh sama 2–3 Apr 2026, dan nombor quotation sama MASB/QT/TRA/2026/0036rev2 — tetapi nilai berbeza: RM19,444.44 dan RM26,800. Trade-off: Sistem mesti flag rekod berpotensi duplikat mengikut kunci quotation + client + date + title, dan memaksa pengguna memilih jenis hubungan: revision / split / cancellation / supplementary. Ini mungkin menyusahkan, tetapi mencegah overstatement hasil.

6. Definisi funnel dan probability tidak seragam — weighted forecast tidak stabil Alasan: Scenario planning bergantung kepada kebarangkalian menang. Jika status berbeza antara fail, weighted revenue berubah walaupun tiada jualan sebenar berubah. Bukti: MARA HQ dicatat Verbal commitment 85% dalam R3 tetapi Proposal/Tender submitted 50% dalam sales_report_2026-08-19; perbezaan weighted untuk satu baris RM17,850 vs RM10,500. TNB ILSAS juga berubah dari Qualified lead kepada Proposal/Tender submitted. Dalam 45 baris R3 tersedia, jumlah forecast ±RM3.71M, weighted ±RM1.83M, secured ±RM831k, lost ±RM530k. Ini menunjukkan nisbah menang nilai terkini sekitar 22.4% dan keyakinan weighted 49.3%. Trade-off: Sistem perlu satu jadual probability rasmi: contoh Early engagement=10%, Qualified=30%, Proposal submitted=50%, Negotiation=70%, Verbal=85%, Contract=100%, Lost=0%. Kurang fleksibel, tetapi mengelakkan weighted forecast yang berubah-ubah ikut fail.

7. Tarikh dan aging tidak boleh kekal manual Alasan: Susulan bayaran bergantung pada due date dan overdue yang betul. Data sekarang ada tarikh bayar mendahului tarikh invois, dan kegunaan teks seperti “Overdue by 120 days” yang mungkin basi atau formula rosak. Bukti: Efficient Frontier dan UPM membayar sebelum tarikh invois. Dalam R1, medan Days Outstanding bercampur teks manual. Bila sistem mula dipakai, ini akan mengelirukan keutamaan collection. Trade-off: Kawalan tarikh automatik lebih ketat dan memerlukan cleanup data lama, tetapi sekali dibina, sistem boleh mengira due date, overdue, dan aging bucket secara konsisten. Ini murah dibina tetapi tinggi nilai untuk kutipan.

8. R2 perlu bezakan program berbayar, dalaman, FOC, atau belum dibil Alasan: R2 patut mencatat semua program yang melibatkan latihan, walaupun tidak menjana untung. Jika sistem menarik semua data latihan ke R2, program tanpa hasil boleh tersilap kelihatan seperti data hilang. Bukti: Dalam R2 Overall Report 2026, beberapa program tiada Total Charges atau ditanda - (contoh TTT Public Class 20–24 Apr, Tanzania 21–22 Apr, Canva AI 28 Apr), dan terdapat tanda #REF!, #DIV/0!, #DIV/0! dalam lajur kutipan/YTD. Trade-off: Sistem perlu medan Jenis hasil: berbayar / dalaman / FOC / belum dibil. Ini menambah satu langkah input, tetapi memisahkan “data belum lengkap” daripada “memang tiada hasil”.

9. Untuk sistem tanpa modal, fokus kepada pembocoran tunai terbesar dahulu Alasan: Kos sebenar projek ini bukan modal, tetapi masa pasukan. Maka Fasa 1 patut tumpu kepada kawalan yang memberi kesan kewangan tertinggi, bukan semua modul sekali gus. Bukti: Jika sistem menambah baik susulan sehingga 30% daripada UNPAID RM130.7k berjaya dikutip, itu ±RM39.2k tunai. Mencegah satu duplikasi RM26.8k adalah penjimatan langsung. Jika nisbah secured dari funnel naik daripada 22.4% kepada 30%, hasilan tambahan juga signifikan. Trade-off: Dashboard lengkap menarik, tetapi boleh dibina pada Fasa 3. Fasa 1 sebaiknya meliputi: upload → padanan invois/kos/status → flag duplikasi → kira overdue → eksport R1/R2/R3 yang boleh diaudit.

Sustainability Advisor · Design Thinking · Agent 5

Sustainability Advisor — Design Thinking Findings
I applied Empathise → Define → Ideate → Prototype → Test and interpreted “sustainability” as long-term usability, data integrity, low-cost maintainability, and user adoption. These are findings only, not the final system design.

1. Empathise/Define — The root problem is a missing master “program/opportunity ID”
Reasoning: To chain Funnel → Quotation → PO → Invoice → Training delivery, the system needs one stable key. Without it, records must be matched on client name, title and date, which is fragile.
Evidence: The same training appears with different keys:

R1 rows 10 and 12 both show MIMOS Services Sdn Bhd, Leadership & Shared Vision, 2–3 Apr 2026, but with different Invoice No and totals.

TNB ILSAS appears as five rows in Quotation Tracker (MASB/QT/TRA/2026/0001–0005) and separately in R3 and sales_report with different amounts.
Trade-off: Forcing the team to create a Master ID adds admin burden and may slow busy PICs, while fuzzy matching without an ID reduces accuracy. The sustainable path is a system-generated ID after first upload, linked to existing keys.

2. Empathise — Current data-quality debt will break any automation
Reasoning: If the system ingests dirty Excel files, it will automatically propagate errors. No automation can fix broken formulas or inconsistent values.
Evidence:

R2 Overall Report contains #REF!, #DIV/0!, and broken YTD totals.

R1 row 4 account is “MIMOS”, but invoice_2026 row 4 account is “MB”.

Quotation Tracker mixes date formats (12/18/25 vs 1/7/26).

Invoice file uses Pending @ Fin, Pending @ Fin_1 instead of real PO/Invoice numbers.
Trade-off: Retrospectively cleaning all old data is expensive and slows launch; building strict validation upfront may reject user input and cause frustration. The compromise is soft warnings + gradual cleaning, starting with one file.

3. Ideate — The lifecycle needs a formal state machine
Reasoning: The desired chain requires explicit stages: Lead → Quotation Sent → PO Received → Invoice Issued → Paid → Training Delivered. Without this, the system cannot reliably show “pending”, “follow-up”, or “unpaid”.
Evidence: Statuses are scattered and inconsistent:

R3 uses “Contract signed/PO issued”, “Early engagement”, “Verbal commitment”.

Quotation Tracker uses “Sent”, “In Progress”.

R1 uses “DONE”, “FOLLOW UP”, “UNPAID”.

office_funnel has Due Date, Status, Aging, but is not linked to R1/R3.
Trade-off: A strict state machine forces consistency but may not fit real-world exceptions like no PO or letterhead-only transactions. A flexible status tag is faster but degrades reporting. Best design is a limited set of states with allowed transitions and an override flag for exceptions.

4. Define/Prototype — Upload-and-detect requires record versioning, not just latest-file viewing
Reasoning: The brief wants the system to detect new data and trace chains. That only works if the system stores previous versions and compares at record level.
Evidence:

office_funnel has Created At/Updated At timestamps per row, so it is already versioned.

R1, R2, R3 files do not have version or timestamp fields.

The same opportunity appears in both R3 Group Funnel and sales_report with different column structures, so simple file merge will create duplicates.
Trade-off: Full file versioning is simple but wastes storage and makes diff hard. Record-level versioning with unique keys is accurate but requires parsing rules. Start with one source chain as a pilot to keep it maintainable.

5. Empathise — User adoption is the real sustainability risk, not technology
Reasoning: The brief says the team rarely updates R1/R2/R3 directly; PICs gather data via verbal, email, WhatsApp. If the new system adds friction, users will continue to bypass it.
Evidence: The brief explicitly describes three current methods, with direct system updates being “jarang berlaku”. office_funnel is already used by the team for action items, showing they accept simple list-like input.
Trade-off: Requiring all updates in the system increases control but may meet resistance. Allowing Excel upload as a transition stage is pragmatic, but risks the system becoming a passive mirror instead of the source of truth. The system must be mobile-friendly, low-click, and send reminders to compete with WhatsApp.

6. Ideate — Zero budget + Hostinger points to open-source self-hosted tooling
Reasoning: There is no modal, but there is a domain on Hostinger. Many free open-source tools can run on this stack, reducing custom development.
Evidence: MIMOS Academy already has a web presence, so Hostinger likely supports PHP/MySQL or similar. The brief expects admin upload of Excel and dashboard generation.
Trade-off:

Custom PHP/MySQL is flexible and cheap but needs developer maintenance.

NocoDB/Budibase/Appsmith self-hosted versions may work but depend on Hostinger plan resources.

Google Sheets + Apps Script is free but data sits outside MIMOS, which may be a governance concern.
The sustainable choice depends on the Hostinger plan capabilities and who will maintain the app after the pilot.

7. Security — Access control must be in the MVP, because current credentials are unsafe
Reasoning: The data includes client names, invoice values, payment statuses, and government contacts. Exposing this on a public dashboard without role control is a serious risk.
Evidence: User Profiles file shows all users share the default password masb.12345, and the Super Admin uses a personal Gmail address. R1 contains sensitive payment statuses like “UNPAID”, “FOLLOW UP”.
Trade-off: Simple shared password is easy but dangerous. Role-based access (Admin, PIC, Manager, Management view-only) is more work but necessary. Using MIMOS email login would be ideal but may require IT support.

8. Define — R1/R2/R3 should be linked views, not one monolithic table
Reasoning: The three reports answer different questions: R1 is money/payment, R2 is participants/Bumiputera split, R3 is funnel/opportunities. Forcing one model will recreate the current messy Excel.
Evidence:

R1 includes Space Rental and Consulting, which should not appear in R2.

R2 contains training programs with no invoice and has errors in totals.

R3 contains grant opportunities and negotiation-stage leads that are not yet revenue.
Trade-off: Building three linked modules is more initial effort but sustainable. One generic table with flexible columns is quick but leads to inconsistent fields, as already seen in the current files.

9. Empathise/Define — Shared reference data is needed to prevent drift
Reasoning: Inconsistent names and categories cause duplication and wrong aggregation.
Evidence:

PIC “Adilah” is sometimes written “Adila”.

Account column uses “MSSB”, “MIMOS”, and “MB” interchangeably.

Client names vary: “MSSB” vs “MIMOS Berhad”; quotation prefixes “MSSB/QT” vs “MASB/QT”.

R3 statuses have trailing/leading spaces.
Trade-off: Free-text input is faster but creates errors; controlled lists from a master directory improve quality but require an admin to maintain them. The existing User Profiles file can seed the master directory.

10. Prototype/Test — Pilot one pain chain before scaling to all R1/R2/R3
Reasoning: Trying to automate all three reports at once will overwhelm a non-developer team. A vertical slice proves value and builds learning.
Evidence: The most urgent pain is financial: R1 shows overdue invoices, “UNPAID” items, and follow-up notes. office_funnel also has active follow-up items with Due Dates. The brief specifically mentions “payment belum masuk, followup payment” as a desired dashboard.
Trade-off: Focusing only on R1 may ignore R2/R3 users and reduce cross-team buy-in. However, a complete Funnel → Quotation → Invoice → Payment chain for one or two programs is the most credible demonstration, and it can be expanded later.

These findings are provided for the synthesis agent to combine with the other seven disciplines.

Project Manager · Expert Opinion · Agent 6

Kaedah: Expert Opinion — Project Manager
Saya menilai dari sudut pengurusan projek, bukan sebagai arkitek sistem. Fokus: realisasi sistem tanpa modal, sedia ada domain di Hostinger, pengguna bukan developer.

1. Sahkan dahulu apa yang anda ada: domain sahaja vs hosting + database

Pandangan PM: Ini keputusan pertama sebelum pilih teknologi.
Reasoning: Sistem ini memerlukan tempat untuk menyimpan data dan menjalankan skrip import. Kalau anda hanya ada domain, sistem tidak boleh berjalan; kalau ada Hostinger shared hosting (kebiasaannya termasuk MySQL, phpMyAdmin, SSL), ia mencukupi.
Evidence: Dalam brief dinyatakan “satu domain yang boleh digunakan di Hostinger” — tidak jelas sama ada hosting sekali. Data R1/Invoice/Cost of Sales adalah data kewangan yang memerlukan pangkalan data.
Trade-off: Hosting sedia ada = boleh terus bina; jika hanya domain, alternatif bebas seperti Google Sheets + Apps Script boleh digunakan dahulu, kemudian migrate. Masa terbuang jika tersilap andaian.

2. Bina Data Dictionary dan peraturan padanan dahulu, sebelum sentuh sistem

Pandangan PM: Ini langkah paling penting untuk elak “sampah masuk, sampah keluar.”
Reasoning: Fail Excel yang diberikan sangat tidak konsisten. Contoh: prefix quotation berbeza (MSSB/QT/TRA/2026/... vs MASB/QT/TRA/2026/... vs MA/QT/2026(0001)); program yang sama muncul dengan nilai berbeza (R1 baris 10 & 12: MIMOS Services, quotation sama tetapi invoice/nilai berbeza); sesetengah invoice bertulis “Pending @ Fin”; R2 ada #REF! dan #DIV/0!.
Evidence: Quotation Tracker menggunakan MSSB/QT/... pada baris awal, kemudian MASB/QT/...; Cost of Sales meletakkan “No Data” untuk tarikh bayar.
Trade-off: Meluangkan 1–2 minggu untuk membersihkan dan menetapkan unique key (cth: Company + Project Title + Tarikh + Quotation/Invoice No) akan melambatkan mula, tetapi mengelak dashboard salah.

3. Fasa projek: Import → Dashboard → Export → Direct Entry

Pandangan PM: Jangan bina semua sekali gus. Ini mengurangkan risiko dan memberi kejayaan awal.
Reasoning: Pengguna sendiri sudah menyatakan aliran: admin upload fail dahulu, kemudian pasukan mula update terus. Ini adalah pelan fasa semula jadi.
Evidence: office_funnel_2026-08-19.xlsx sudah menunjukkan kebiasaan pasukan mengemas kini satu borang (ada kolom Created By, Created At, Updated At). Ini boleh dijadikan tunjuk awal.
Trade-off: Fasa direct entry ditunda boleh dirasakan lambat, tetapi jika dibina terlalu awal sebelum data import stabil, akan berlaku pertindihan dan rintangan pengguna.

4. Rantai data mesti berasaskan 5 status, bukan semata-mata nama program

Pandangan PM: Untuk mengesan chain, definisikan status peringkat perniagaan.
Reasoning: Brief mahukan “funnel → quotation → PO → invoice → payment.” Ini perlu dipetakan kepada status yang wujud dalam fail. Contoh: R3 status (Early engagement, Qualified lead, Contract signed/PO issued, Lost/No-go); Quotation Tracker (Sent, In Progress); Invoice (PAID, UNPAID, FOLLOW UP); office_funnel (In Progress, Done, Pending).
Evidence: R3 Group Funnel dan Sales Report mempunyai status yang setara tetapi tidak seragam.
Trade-off: Model linear tidak sentiasa tepat — contohnya sesetengah program terus dapat PO tanpa quotation. Sistem mesti benarkan langkah dilangkau tetapi menanda ia sebagai “data tak lengkap” untuk tindakan susulan.

5. Tentukan satu sumber autoriti bagi setiap medan

Pandangan PM: Fail yang sama (R1 Income Statement, invoice_2026, cost_of_sales_2026) saling bertindih. Kalau semua diupload, sistem perlu tahu fail mana yang menang.
Reasoning: Contoh konflik: R1 baris 15 UPM ada Invoice No 95000039/2026, tetapi invoice_2026.xlsx meletakkan Pending @ Fin untuk program sama. Cost of Sales meletakkan “No Data” pada tarikh bayar.
Evidence: Tiga fail hampir sama untuk rekod kewangan; R2 berbeza untuk peserta.
Trade-off: Menetapkan prioriti (cth: invoice_2026 > R1 untuk tarikh bayaran; R2 > lain untuk bilangan peserta) menambah kerja tadbir urus awal, tetapi mengelakkan dashboard bercanggah.

6. Jangan jadikan auto-format penuh R2 sebagai syarat fasa pertama

Pandangan PM: R2 paling kompleks; tangguhkan pemformatan sempurna.
Reasoning: R2 Overall Report mempunyai lajur bercantum (WAFER FAB, FA/MA, AI, OTHERS), pecahan Bumiputera/Non-Bumiputera, totals, dan nota kumulatif. Sesetengah baris tiada caj.
Evidence: R2 mengandungi #REF! dan #DIV/0!, menandakan formula sudah rosak. Ini bukan templat yang mudah dijana semula secara automatik.
Trade-off: Fasa pertama keluarkan R2 sebagai jadual data ringkas (bilangan peserta, kategori, tarikh, caj) dahulu; pemformatan tepat menyusul kemudian. Ini mengekalkan momentum.

7. Pilih alat low-code percuma yang boleh dipasang di Hostinger

Pandangan PM: WordPress + plugin percuma / Google Sheets sebagai backend adalah laluan realistik tanpa modal.
Reasoning: Hostinger biasanya ada Softaculous auto-installer untuk WordPress. Plugin seperti TablePress, WP Data Access, atau Google Sheets + Apps Script boleh mengendalikan import CSV/Excel dan paparan data. Untuk padanan rantai data yang kompleks, mungkin perlu satu skrip kecil (PHP/Python), tetapi boleh dibina oleh bantuan dalaman/intern tanpa kos.
Evidence: Anda ada 19 pengguna (User Profiles Mapping), bukan ratusan. Skala kecil, jadi penyelesaian ringan memadai.
Trade-off: 100% no-code mungkin tidak mampu buat “detect chain” secara automatik. Sedikit bantuan teknikal diperlukan; elakkan membeli platform.

8. Kawalan akses 3 peranan sahaja

Pandangan PM: Sediakan peranan ringkas: Admin, PIC/Team, Viewer.
Reasoning: Data kewangan sensitif; tidak semua orang patut boleh ubah semua data. Admin upload; PIC kemas kini status program masing-masing; viewer (pengurusan) lihat dashboard/laporan sahaja.
Evidence: File User Profiles menunjukkan Super Admin, MASB_Team. Kata laluan default masb.12345 perlu ditukar segera atas dasar keselamatan.
Trade-off: Lebih banyak peranan = lebih lama setup. Tiga peranan cukup untuk fasa awal, boleh ditambah kemudian.

9. Jalankan parallel run 2–4 minggu sebelum ganti proses manual

Pandangan PM: Sistem baru perlu membuktikan nilai sebelum pasukan bergantung sepenuhnya.
Reasoning: Risiko ralat import, padanan salah, atau pengguna tidak faham adalah tinggi pada permulaan. Jalankan sistem selari dengan proses manual semasa, bandingkan output.
Evidence: Data semasa menunjukkan hari tertunggak 39–166 hari, yang bermakna sistem follow-up automatik boleh memberi kesan segera.
Trade-off: Usaha berganda sementara; tetapi ini perlu untuk bina kepercayaan dan betulkan pepijat sebelum go-live penuh.

10. Kejayaan mesti diukur: masa jimat, follow-up terlepas, ketepatan R1/R2/R3

Pandangan PM: Tetapkan KPI mudah dari awal.
Reasoning: Projek dalaman tanpa modal perlu justifikasi kepada pengurusan. Ukur: (a) masa admin menyusun R1/R2/R3 sebelum vs selepas; (b) bilangan follow-up payment yang terlepas; (c) bilangan rekod berstatus “pending” yang dapat dikesan.
Evidence: Data menunjukkan banyak UNPAID, FOLLOW UP, dan due date lepas. Sistem sepatutnya menonjolkan semua ini secara automatik.
Trade-off: Mengukur memerlukan baseline; tetapi tanpa KPI, sukar dapat sokongan untuk fasa seterusnya.

Cadangan Action Plan untuk Anda (non-developer)

| Fasa | Minggu | Apa yang perlu dibuat | Bagaimana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Persediaan | 1–2 | Tentukan hosting, kumpul semua fail, bersihkan data, senaraikan medan & kunci unik | Jumpa pentadbir Hostinger; semak MySQL/phpMyAdmin; buat Data Dictionary satu muka surat | Dokumen Data Dictionary + senarai sumber autoriti |
| 1. Prototaip import | 3–4 | Bina mekanisme upload fail; sistem simpan versi; padanan asas | Guna WordPress + plugin / Google Sheets + Apps Script; minta bantuan ICT dalaman/intern untuk skrip parse Excel | Admin dapat upload dan lihat rekod baru dikesan |
| 2. Dashboard asas | 5–6 | Paparkan metrik utama: funnel status, quotation sent, PO/invoice, aging payment, training upcoming | Guna data ternormal dari Fasa 1; carta mudah | Dashboard boleh diakses pengurusan |
| 3. Eksport R1/R2/R3 | 7–8 | Jana eksport Excel (mula dengan jadual data, bukan format asal penuh) | Skrip eksport dari pangkalan data ke template CSV/Excel | Laporan R1/R2/R3 boleh dieksport |
| 4. Ujian selari | 8–10 | Jalankan sistem selari dengan cara manual; bandingkan output; betulkan ralat | Pilih 2–3 power users; semak ketepatan padanan; minta maklum balas | Kepercayaan pengguna + senarai pembetulan |
| 5. Direct entry & alert | Bulan 3+ | Buka borang direct entry untuk PIC; tambah peringatan/reminder automatik | Borang ringkas, kawalan akses 3 peranan; notifikasi emel/WhatsApp | Pasukan mula update terus; follow-up tidak terlepas |

Prinsip utama dari saya sebagai Project Manager: mulakan kecil, stabilkan data import, tunjuk dashboard awal, kemudian baru tambah ciri direct entry. Jangan cuba siapkan semua automasi sekali gus — sumber terhad dan pengguna bukan teknikal menjadikan pendekatan berfasa lebih berjaya.

Software Developer · First Principles · Agent 7

Kaedah First Principles.
Saya pecahkan masalah ini kepada blok paling asas:
data mentah → pembersihan & padanan → pangkalan data → paparan/eksport.
Tanpa keempat-empat blok ini, sistem hanya akan memindahkan kekusutan Excel ke antara muka web. Berikut 10 penemuan dari disiplin pembangunan perisian.

F1: Bina satu pangkalan data induk, bukan tiga laporan berasingan
Alasan & bukti:
R1, R2, R3 semuanya sebenarnya merujuk entiti yang sama: klien, program, dokumen, tarikh latihan, PIC. Contohnya MIMOS Berhad, SIRIM Academy, TNB ILSAS muncul dalam ketiga-tiga fail. Jika kekal sebagai fail berasingan, anda akan terus melakukan VLOOKUP/manual matching.

Trade-off:
Perlu ada kerja awal mereka bentuk skema pangkalan data dan migrasi data. Tetapi tanpa satu sumber kebenaran, sebarang dashboard atau eksport hanya lapisan gula di atas kekeliruan.

F2: Jadikan dokumen sebagai rantai utama R1 — Quotation → PO → Invoice
Alasan & bukti:
Dalam Quotation Tracker ada MSSB/QT/TRA/2026/0001, manakala dalam R1 ada MASB/QT/TRA/2026/0038. Ada juga rekod invoice yang tiada quotation atau PO — contohnya Wice Solution hanya ada invoice tanpa quotation. Rantaian ini perlu disimpan sebagai jadual documents yang mempunyai doc_type, doc_no, parent_doc_no, dan opportunity_id.

Trade-off:
Tidak semua dokumen mempunyai nombor yang konsisten. Ada yang bertulis Pending @ Fin_1. Sistem perlu boleh memadankan melalui gabungan client + project_title + date apabila nombor dokumen tiada.

F3: Wujudkan golden record untuk klien dan projek
Alasan & bukti:
Nama klien tidak seragam: TATI vs University College TATI, MIMOS Berhad vs MIMOS, Pahang Skills Development Center mungkin juga dieja PSDC. R2 Overall Report menggunakan nama penuh berbeza dengan R1 atau Funnel Tracker. Tanpa penyatuan, sistem akan melihat satu klien sebagai beberapa klien.

Trade-off:
Padanan automatik menggunakan normalisasi dan fuzzy matching boleh tersilap menggabungkan klien yang hampir sama. Sediakan skrin semakan manual untuk skor keyakinan rendah.

F4: Simpan R2 sebagai entiti latihan dan peserta, bukan hanya baris laporan
Alasan & bukti:
R2 menyimpan tarikh, tempat, jenis latihan, kiraan peserta, kategori Bumiputera/non-Bumiputera, dan caj. Sebahagian latihan tidak menjana hasil, contohnya latihan percuma atau program dalaman. Jadi model data mesti membenarkan training_sessions wujud tanpa invoice dan tanpa revenue.

Trade-off:
Sumber data R2 mungkin lewat berbanding R1. Sistem mesti terima rekod latihan yang belum lengkap dan memaparkan status seperti pending attendance atau missing R2 data.

F5: Sistem mesti boleh mengesan baris baru/ubah secara automatik
Alasan & bukti:
Requirement utama: admin upload fail Excel, sistem kesan data baru, dan kenal pasti rantaian. Cara paling mudah ialah menyimpan cap jari (hash) bagi setiap baris sumber: source_file + source_sheet + source_row + hash(normalized fields). Jika hash berubah, sistem log perubahan; jika tiada, abaikan.

Trade-off:
Jika format fail berubah walaupun sedikit, hash akan berubah. Perlu ada pemetaan lajur yang fleksibel dan log import untuk tujuan audit.

F6: Data sedia ada tidak bersih — pembersihan mesti sebahagian daripada import
Alasan & bukti:
Contoh konkrit:

Nilai wang: 8,500.00 ada ruang dan koma.

Tarikh bercampur: 6-Jan-26, 12/18/25, 01/06/2026.

SST kadangkala kosong atau -.

Ada duplikasi: MIMOS Services Sdn Bhd muncul dua kali untuk latihan sama dengan invoice berbeza.

Invoice No kadangkala Pending @ Fin_1.

Trade-off:
Pembersihan automatik mungkin tersilap tafsir. Simpan nilai asal dan nilai bersih supaya boleh diaudit.

F7: Pilih seni bina MVP yang realistik untuk tanpa modal dan bukan pembangun
Alasan & bukti:
Anda ada Hostinger, tiada bajet, dan bukan latar belakang pembangun. Dua pilihan paling munasabah:

Pilihan A — Hostinger + WordPress + plugin:
Guna WordPress, WP Data Access untuk pangkalan data/borang, WP All Import untuk import CSV/Excel, dan ACF untuk medan tersuai. Data disimpan dalam MySQL di Hostinger. Boleh ada login pengguna dan eksport. Tetapi memerlukan sedikit konfigurasi teknikal, dan logik padanan mungkin perlu snippet PHP.

Pilihan B — Google Sheets + Apps Script + Looker Studio:
Admin upload Excel ke Google Drive, Apps Script membersihkan dan memasukkan data ke master sheet, Looker Studio paparkan dashboard, dan embed dalam laman Hostinger melalui iframe. Sangat cepat untuk MVP, percuma, dan hampir tiada kod. Kelemahan: data berada di Google, kawalan akses kurang rapi, dan sukar untuk input terus oleh semua PIC.

Trade-off:
Pilihan B lebih pantas untuk 1–2 bulan pertama; Pilihan A lebih kukuh untuk jangka panjang. Dari prinsip pertama, mulakan dengan yang memberi nilai mingguan tertinggi berbanding usaha.

F8: Dashboard dan amaran mesti dipacu oleh status dan aging
Alasan & bukti:
Dalam R1 anda sudah ada Due Date, Days Outstanding, Overdue by 120 days, FOLLOW UP, UNPAID. Dalam office_funnel_2026-08-19 ada Due Date, Aging, Status. Ini menunjukkan metrik yang perlu dipaparkan:

R1: jumlah hasil, dikutip, tertunggak, lewat bayar, invois belum dibayar

R2: jumlah peserta, % Bumiputera, % non-Bumiputera, hasil vs percuma

R3: jumlah forecast, weighted forecast, win/lost, aging, peluang mengikut PIC

Amaran perlu automatik: invois lewat >30 hari, quotation pending >14 hari, latihan dalam tempoh 7 hari, data R2 belum lengkap.

Trade-off:
Dashboard yang terlalu banyak KPI akan mengelirukan. Hadkan kepada 8–10 KPI utama sahaja.

F9: Evolusi kepada input terus mesti ada kawalan peranan dan audit
Alasan & bukti:
Fail User Profiles Mapping.xlsx menunjukkan 18 staf MASB + 1 admin. Peranan perlu diasingkan: Admin, PIC (boleh edit program sendiri), Manager (view/export), Management (dashboard sahaja). Bila team mula input terus, setiap perubahan perlu log who dan when.

Trade-off:
Input terus boleh menjejaskan kualiti data jika tiada validasi. Guna dropdown, medan wajib, dan kekangan unik untuk nombor dokumen.

F10: Cadangan action plan teknikal 12 minggu
Alasan & bukti:
Berdasarkan kitaran pembangunan perisian biasa dan kerumitan data yang diberi, berikut urutan yang boleh diurus oleh bukan pembangun dengan bantuan minima.

| Fasa | Apa yang perlu dibuat | Bagaimana melakukannya |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1–2: Audit data | Senaraikan semua format fail, nama kolum, jenis data, status yang digunakan | Guna sampel R1, R2, R3, Quotation Tracker, office_funnel, sales_report; bina kamus data ringkas |
| Minggu 3–4: Reka pangkalan data | Tentukan jadual: companies, contacts, opportunities, documents, training_sessions, participant_counts, users, import_log | Jika guna WordPress: setup Hostinger, install WordPress + WP Data Access. Jika guna Google Sheets: buat master sheets |
| Minggu 5–7: Bina enjin import | Upload fail, parse, bersihkan, hash baris, log perubahan | Guna WP All Import dengan mapping kolom; atau Apps Script dengan trigger import |
| Minggu 8–10: Padanan & rantaian | Normalisasi nama, padan dokumen kepada peluang, bina rantaian Quotation→PO→Invoice | Tulis peraturan padanan; sediakan skrin semakan untuk padanan rendah keyakinan |
| Minggu 11–12: Dashboard & eksport | Bina paparan R1/R2/R3, KPI, amaran, butang eksport Excel | Guna WP Data Access reports/Looker Studio; query SQL aggregations |
| Minggu 13–14: Pilot | Uji dengan fail sebenar, perhalusi peraturan padanan, latih PIC | Jalankan selari dengan proses manual selama 2 minggu |

Trade-off:
Jika pilih Pilihan B (Google Sheets + Looker Studio), fasa 5–7 boleh dipendekkan. Jika pilih Pilihan A, mungkin perlukan bantuan kecil untuk snippet PHP padanan.

Nota: Ini adalah penemuan dari sudut pembangunan perisian sahaja. Perancang projek dan pakar data akan menyatukan dengan aspek lain.

Data Scientist · Systems Thinking · Agent 8

Sebagai Data Scientist dengan pendekatan Systems Thinking, saya lihat ini bukan sekadar “buat sistem laporan”, tetapi sistem aliran data yang saling bersambung: funnel → quotation → PO → invoice → payment → peserta. Di bawah ini 8 dapatan utama, dengan alasan, bukti, dan timbal balas.

Dapatan 1 — Model data mesti berasaskan entiti, bukan berasaskan format laporan R1/R2/R3.
Alasan: R1, R2, R3 adalah output, bukan struktur simpanan. Jika sistem menyimpan data mengikut bentuk laporan, bila format berubah sistem akan patah, dan sukar menjawab soalan merentas laporan seperti “program mana ada quotation tetapi tiada PO?”.
Bukti: Dalam fail R1 MIMOS_Academy_INCOME_STATEMENT.xlsx, R2 Overall Report 2026.xlsx, dan R3 Group 2026 Funnel Tracker.xlsx, setiap satu ada format berbeza, lajur bercantum, formula, dan duplikasi. Contoh: R2 mengandungi formula #REF! dan #DIV/0! kerana susunan sel yang rapuh.
Trade-off: Perlu kerja pemetaan awal yang besar, tetapi mengelakkan hutang teknikal jangka panjang.

Dapatan 2 — Setiap rekod mesti ada ID dalaman + kunci padanan heuristik untuk menyambung rantai data.
Alasan: Tiada satu kunci unik yang boleh dipercayai merentas fail. Tanpa ID dalaman, sistem tidak dapat mengesan “data baru masuk” dan menyambung Program A dari funnel ke quotation ke invoice.
Bukti: Quotation No tidak konsisten: MSSB/QT/TRA/2026/0001, MASB/QT/TRA/2026/0038, MA/QT/2026(0001), 0011rev1, 0077rev2, malah ada Last Year Quo by Farrah. Ada juga Invoice No = Pending @ Fin. Tajuk program pula berbeza: AI System Thinking vs Training - AI System Thinking.
Trade-off: Padanan automatik mungkin tersilap. Perlu ada review queue untuk rekod yang keyakinan padanannya rendah agar PIC boleh sahkan.

Dapatan 3 — Perlu ada satu mesin keadaan (state machine) yang jelas untuk status peluang → quotation → PO → invoice → payment.
Alasan: Tanpa status kanonik, sistem tidak boleh menjana “dokumen pending”, “program belum lengkap”, “funnel win/lost”, atau “payment belum masuk” dengan tepat.
Bukti: R3 Funnel Tracker guna status: Early engagement, Qualified lead/Tender in progress, Proposal/Tender submitted, Negotiation stage, Verbal commitment, Contract signed/PO issued, Lost/No-go. Quotation Tracker guna Sent, In Progress. R1/Invoice guna DONE, FOLLOW UP, PAID, UNPAID. office_funnel_2026-08-19 guna Done, In Progress, Pending. Contoh konflik: MINDEF dalam R1 menunjukkan PAID tetapi dalam invoice_2026.xlsx menunjukkan UNPAID.
Trade-off: Perlu peraturan pemetaan status lama, dan mungkin perlu menambah status yang belum direkod, seperti PO Received atau Invoice Issued.

Dapatan 4 — R2 mesti dinormalisasikan kepada satu baris per program/peserta, bukan matriks Excel.
Alasan: Formula Excel yang bergantung pada sel bercantum menyebabkan ralat dan tidak boleh dijadikan sumber data untuk pertanyaan automatik.
Bukti: R2 Overall Report 2026.xlsx mengandungi #REF!, #DIV/0!, baris As of Q1'2025 bercampur dengan data program, dan kategori WAFER FAB, FA/MA, AI, OTHERS dipecahkan sebagai lajur. Ini menyukarkan kiraan Bumiputera vs Non-Bumiputera.
Trade-off: Kerja pembersihan awal lebih besar, tetapi selepas itu kiraan peserta dan peratus Bumiputera boleh dijana secara automatik dan boleh didalamkan (drill-down).

Dapatan 5 — Proses muat naik fail mesti idempotent: guna hash baris + versi + sumber.
Alasan: Admin akan upload fail Excel yang sama berulang kali. Sistem perlu kesan “data baru masuk” dan elak duplikasi, serta menjejak asal usul data.
Bukti: Fail seperti invoice_2026.xlsx, sales_report_2026-08-19.xlsx, dan office_funnel_2026-08-19.xlsx bertindih dengan R1/R3. Tanpa kawalan versi, rekod yang sama boleh masuk dua kali dan laporan menjadi tidak konsisten.
Trade-off: Simpanan tambahan untuk log dan hash, tetapi penting untuk audit trail dan kepercayaan pengguna.

Dapatan 6 — Tetapkan source of truth untuk setiap medan, jika tidak konflik akan berterusan.
Alasan: Fail-fail berbeza mengandungi medan yang sama tetapi nilai berbeza. Sistem perlu tahu sumber mana yang menang, atau memaparkan konflik kepada PIC.
Bukti: MINDEF Payment Status PAID vs UNPAID; R1 menyimpan Amount Collection w/o SST manakala R2 menyimpan Final Charges termasuk SST; sales_report_2026-08-19 tidak sama sepenuhnya dengan office_funnel_2026-08-19.
Trade-off: Memerlukan keputusan tadbir urus, mis. status pembayaran dari Finance, status funnel dari Account Manager. Perlu workflow konflik untuk selesaikan perbezaan.

Dapatan 7 — Gelung maklum balas automatik (reminder/follow-up) adalah kunci untuk perubahan tingkah laku.
Alasan: Masalah utama bukan sahaja laporan, tetapi kerja manual monitor, communicate, reminder, followup. Jika sistem hanya memaparkan data, PIC akan terus guna WhatsApp/emel.
Bukti: office_funnel_2026-08-19.xlsx mempunyai kolom Due Date, Status, Aging (Days), Notes yang menunjukkan follow-up manual. Contoh: JMTI due 2026-08-24, In Progress, Aging 0; PUNB proposal pending from Suhairi.
Trade-off: Notifikasi automatik memerlukan konfigurasi peranan/emel dan boleh menyebabkan spam. Mulakan dengan ringkasan harian/mingguan kepada PIC.

Dapatan 8 — Bina secara berfasa: MVP untuk R1/R3 dahulu, R2 kemudian; metrik mesti ditakrifkan sebelum dashboard.
Alasan: R1/R3 adalah sumber income dan funnel, lebih kritikal dan struktur lebih mudah. R2 kompleks dan boleh menyusul selepas model data stabil. Kejayaan awal meningkatkan adopsi.
Bukti: Brief menekankan income, funnel, payment follow-up sebagai keutamaan. R1/Invoice dan R3 Funnel boleh disambung dengan kunci program/quotation; R2 memerlukan pembersihan besar. Metrik seperti “jumlah income” perlu definisi jelas: adakah termasuk SST? Adakah dikira dari Contract signed/PO issued atau PAID?
Trade-off: R2 mungkin lambat dilaporkan, tetapi boleh disediakan sebagai laporan manual sementara. Metrik yang tidak ditakrifkan akan menyebabkan dashboard tidak dipercayai.

Ringkasan sistemik:

Mulakan dengan model data entiti (Program, Quotation, PO, Invoice, Payment, Participant).

Gunakan ID dalaman + padanan nama/tarikh/jumlah untuk sambung data.

Tetapkan state machine dan source of truth bagi setiap medan.

Pastikan ingestion idempotent melalui hash dan versi.

Automatikkan reminder/follow-up berdasarkan due date dan status.

Fasa pertama: R1/R3 dan dashboard ringkas; kemudian R2.

Dengan cara ini, sistem yang dibangunkan akan menjadi platform aliran data, bukan sekadar satu lagi tempat simpan Excel.